BẢNG KẾ HOẠCH

TOPIC 2: IMPORT DATA BY USING TALEND

Thành viên:Huỳnh Thị Diễm My_15066271

Nguyễn Thị Tuyết Minh_15068181

Trịnh Đăng Quang_15066481

Mô tả công việc:

Dùng Talend để Import, Update,Export  Data  từ  file CSV sang SQL Sever

Bảng công việc từng tuần

| Tuần | Nhiệm vụ | Phân công | Kết Quả | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. (15/8- 21/8) | Lập bảng kế hoạch Tìm hiểu mục tiêu công việc | -H.My -T.Minh Đ.Quang | -Hoàn thành được bảng kế hoạch(My,Minh) -Mục tiêu công việc: import từ file .csv sang database hoặc export từ database sang file .csv(Quang) | Chưa làm được bảng kế hoạch chi tiết |
| 2. (22/8-28/8) | Xem hướng dẫn sử dụng Talend Đọc tài liệu UG_EN_DI_TOSDI Tìm hiểu chức năng của Talend Cài đặt Talend | Đ.Quang H.My T.Minh | Đã cài đặt được Talend( Quang) Trong UG_EN_DI_TOSDI Hướng dẫn sử dụng này giải thích cách quản lý Talend Open Studio cho các chức năng Tích hợp dữ liệu trong một ngữ cảnh hoạt động bình thường.(My,Minh) |  |
| 3. (29/8-04/9) | Demo ví dụ đọc 1 file csv trên Talend | H.My T.Minh Đ.Quang | Đã đọc được file csv và xuất ra màn hình Talend (My, Minh, Quang) Tạo file document trình bày những gì đã làm(My) |  |
| 4. (5/9-11/9) | Đọc nội dung file và export ra file khác | H.My T.Minh Đ.Quang | Đã xuất ra được file text(My,Minh,Quang) Tạo file document trình bày những gì đã làm(My) |  |
| 5. (12/9-18/9) | Tạo cơ sử dữ liệu QuanLySinhVien trên SQL Sever Tạo file dữ liệu để import Connect Talend với SQL Sever | H.My T.Minh Đ.Quang | Tạo cơ sử dữ liệu QuanLySinhVien trên SQL Sever(Minh,My) Tạo file dữ liệu để import(Minh,Quang) Connect Talend với SQL Sever(My) | Vẫn chưa kết nối được với MS SQL Sever |
| 6. (19/9- 25/9) | Connect Talend với SQL Sever Import data from file CSV to MS SQL Sever | H.My T.Minh Đ.Quang | Đã connect Talend với SQL Sever.. Bắt đầu import nhưng bị lỗi | Lỗi khi import dữ liệu |
| 7. (26/9-2/10) | Import data from file CSV to MS SQL Sever -Bảng Sinh Viên -Bảng Khoa -Bảng Giảng Viên | H.My T.Minh Đ.Quang | Import data from file CSV to MS SQL Sever -Bảng Sinh Viên(Quang) -Bảng Khoa (Minh) -Bảng Giảng Viên(My) Làm file Báo Cáo(My,Quang) |  |
| 8. (3/10-9/10) | -Export Data từ file CSV sang SQL Sever | H.My T.Minh Đ.Quang |  | Lỗi khi Run.. data không truyên qua csv được |
| 9. (10/10-16/10) | -Export Data từ file CSV sang SQL Sever | H.My T.Minh Đ.Quang |  |  |
| 10. (11/10-17/10) |  |  |  |  |