BẢNG KẾ HOẠCH

TOPIC 2: IMPORT DATA BY USING TALEND

Thành viên:Huỳnh Thị Diễm My_15066271

Nguyễn Thị Tuyết Minh_15068181

Trịnh Đăng Quang_15066481

Mô tả công việc:

Dùng Talend để Import, Update,Export  Data  từ  file CSV sang SQL Sever

Bảng công việc từng tuần

| Tuần | Nhiệm vụ | Phân công | Kết Quả | Tình trạng công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. (15/8- 21/8) | Lập bảng kế hoạch Tìm hiểu mục tiêu công việc | H.My T.Minh Đ.Quang | Hoàn thành được bảng kế hoạch Mục tiêu công việc: import từ file .csv sang database hoặc export từ database sang file .csv | Hoàn thành |
| 2. (22/8-28/8) | Xem hướng dẫn sử dụng Talend Đọc tài liệu UG_EN_DI_TOSDI Tìm hiểu chức năng của Talend Cài đặt Talend | Đ.Quang H.My T.Minh | Đã cài đặt được Talend Trong UG_EN_DI_TOSDI Hướng dẫn sử dụng này giải thích cách quản lý Talend Open Studio cho các chức năng Tích hợp dữ liệu trong một ngữ cảnh hoạt động bình thường. | Hoàn thành |
| 3. (29/8-04/9) | Demo ví dụ đọc 1 file csv trên Talend | H.My T.Minh | Đã đọc được file csv và xuất ra màn hình Talend | Hoàn thành |
| 4 | Đọc nội dung file và xử lí rối export ra file khác | Quang |  |  |
| 5 | Import dữ liệu từ file .csv vào CSDL SQL Sever bằng ứng dụng Talend Insert dữ liệu từng bảng (bổ sung chi tiết sau) | H.My |  |  |
| 6 | Update data Tính Toán (viết hàm tính…) (bổ sung chi tiết sau) | Đ.Quang |  |  |
| 7 | Update data Tính Toán (viết hàm tính…) (bổ sung chi tiết sau) | Đ.Quang |  |  |
| 8 | Export data (bổ sung chi tiết sau) | T.Minh |  |  |
| 9 | Export data (bổ sung chi tiết sau) | T.Minh |  |  |
| 10 | Kiểm Tra kết quả Báo Cáo thực hành (bổ sung chi tiết sau) | H.My T.Minh Đ.Quang |  |  |